## Slide 1: Zastosowania systemów wbudowanych “Pomidor” - urządzenie do wspomagania zarządzania czasem.
Rafał Sztandera, 200774@student.pwr.edu.pl
Sebastian Wilgosz, 195963@student.pwr.edu.pl

## Slide 2
Zamysł projektu
  Wiele projektów - wiele ‘To Do’.
  Jest na to sposób!
  Terminarz na miarę XXI wieku.
Opis projektu
  Cele
  Ramy czasowe
Wdrożenie
  “Mikrokomputer” Raspberry Pi;
  Technologia wykonania aplikacji
  Strona serwerowa
Agenda

## Slide 3
Zamysł projektu
Wiele projektów - wiele “To Do”

## Slide 4
Zamysł projektu
Wiele projektów - wiele “To Do”
Rys 1: Próba uporządkowania zadań

## Slide 5
Spisz zadania - uwolnij głowę.
Uporządkuj według ważności i pilności.
Skup się!
Zaliczaj jedne; wyrywaj kolejne.
Jest na to sposób!
Zamysł projektu

## Slide 6
Terminarz na miarę XXI wieku
Zamysł projektu
Lista zadań
Ułóż plan
Wypełniaj czas
Uwolnij głowę
Mnogość zastosowań: praca/kuchnia/garderoba
Skup się

## Slide 7
Skonstruowanie urządzenia (system wbudowany) umożliwiającego manipulację danymi.
Stworzenie aplikacji zarządzającej zadaniami według określonych zasad.
Stworzenie mechanizmu komunikacyjnego: serwer - aplikacja.
Stworzenie części serwerowej: obsluga komunikacji i odzworowanie funkcji aplikacji w środowisku webowym.
Opis projektu
Cele

## Slide 8
Rys 2: Zadania główne i planowane okresy wykonania; zakładany plan wykonania projektu
Opis projektu
Ramy czasowe projektu
 | październik | listopad | grudzień | odpowiedzialny
Zadanie | 22.10 | 29.10 | 5.11 | 12.11 | 19.11 | 26.11 | 3.12 | 
Złożenie i skonfigurowanie systemu wbudowanego |  |  |  |  |  |  |  | Rafał
Tworzenie aplikacji systemu wbudowanego |  |  |  |  |  |  |  | Rafał
Pozyskanie i konfiguracja części serwerowej |  |  |  |  |  |  |  | Sebastian
Tworzenie aplikacji webowej |  |  |  |  |  |  |  | Sebastian
Tworzenie mechanizmów synchronizacji danych |  |  |  |  |  |  |  | Sebastian
Tworzenie aplikacji połączonej sieciowo |  |  |  |  |  |  |  | Rafał
Testy aplikacji |  |  |  |  |  |  |  | Sebastian
Kompletowanie dokumentacji i wdrożenie |  |  |  |  |  |  |  | Razem

## Slide 9
Dodawanie/zapis/modyfikacja wpisów do bazy “listy zadań”.
Określenie priorytetu i złożoności zadania.
Zarządzanie kontem użytkownika: tworzenie/zarządzanie sesją
Łączność pomiędzy aplikacjami webową i wbudowaną
Funkcje podstawowe
Opis projektu

## Slide 10
Sortowanie zadań według priorytetów/złożoności
Dodawanie terminu końcowego “dedline” zadania
Synchronizacja danych
Autoryzacja i autentykacja podczas komunikacji (synchronizacji) oraz sesji aplikcij webowej
Funkcje rozszerzone
Opis projektu

## Slide 11
Wdrożenie
Kwestie zasilania
Kwestie łączności z siecią (internet)
Metody wprowadzania i wyświetlania danych
Środowisko - system operacyjny
Mikrokomputer Raspberry Pi

## Slide 12
Wdrożenie
System operacyjny - Raspbian
Język programowania - Python
Framework graficzny - Kivy
Technologia wykonania aplikacji (system wbud.)

## Slide 13
Wdrożenie
Środowisko programistyczne - Ruby
Framework - Ruby on Rails
Detale i szczegóły dotyczące komunikacji:
  zapytania RESTowe
  logowanie, sesja, synchronizacja danych
Strona serwerowa

## Slide 14
Zamysł projektu
Opis projektu
Wdrożenie
Podsumowanie